|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ****РЫБНО-СЛОБОДСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | **ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**  **БАЛЫК БИСТӘСЕ**  **МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ** **БАШКАРМА КОМИТЕТЫ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | **КАРАР** |

пгт. Рыбная Слобода №

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 14.11.2022 №320пи «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2023-2025 годах»

В соответствии со статьёй 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», в соответствии с Краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, в 2023-2025 годах, руководствуясь Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 26.08.2024 №242пи «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2023-2025 годах» (в ред. от 21.12.2023 №429пи; от 26.08.2024 №242пи) изложив Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2023-2025 годах в новой прилагаемой редакции.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru> и на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: <http://pravo.tatarstan.ru>.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному развитию Ризаева Д.Н.

Руководитель Д.А. Сатдинов

Утвержден

постановлением

Исполнительного комитета

Рыбно-Слободского

муниципального района

Республики Татарстан

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Краткосрочный план**

**реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан**

**в 2023-2025 годах**

1. Общие положения

Настоящий Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2023-2025 годах (далее – Краткосроч­ный план, Региональная программа соответственно) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный закон), Законом Республики Та­тарстан от 25 июня 2013 года №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» (да­лее - Закон Республики Татарстан) в целях реализации Региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в мно­гоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капи­тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки проведения капи­тального ремонта.

II. Основные цели и задачи Краткосрочного плана

Основными целями Краткосрочного плана являются:

сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

государственная поддержка, муниципальная поддержка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Основными задачами Краткосрочного плана являются:

проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора исполнителей Краткосрочного плана;

использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов и ресурсосберегающих технологий.

Срок реализации Краткосрочного плана – 2023-2025 годы.

Реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 404 гражданам в 6 многоквартирных домах общей площадью 9831,9 тыс. кв.метров.

Планируемые показатели выполнения настоящего Краткосрочного плана представлены в приложении № 1 к Краткосрочному плану.

III. Перечень городского и сельских поселений, участвующих в выполнении Краткосрочного плана

Перечень городского и сельских поселений Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, участвующих в выполнении Краткосрочного плана, сформирован с учетом того, что на территории таких поселений:

а) выполнены условия предоставления финансовой поддержки, предусмотренные статьей 14 Федерального закона;

б) утверждены муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы на территории поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока.

В реализации Краткосрочного плана участвует муниципальное образование Масловское сельское поселение и муниципальное образование «Посёлок городского типа Рыбная Слобода» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.

IV.Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана

Объемы

проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ре­монту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| Утепление фасада | кв.метров | 2007,18 |

Объемы

проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ре­монту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| Ремонт фасада | кв.метров | 2020,0 |

Объемы проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2025 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ре­монту общего имущества в многоквартирных домах | Единица измерения | Объем работ |
| Утепление и ремонт фасада | кв. метров | 1870,0 |
| Ремонт кровли | кв. метров | 770 |
| Ремонт сетей газоснабжения | кв. метров | 184 |

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, включенных в Краткосрочный план, приведён в приложении № 2 к нему.

V. Ресурсное обеспечение

Источниками финансирования Краткосрочного плана являются средства бюджета Республики Татарстан, местного бюджета и собственников помещений в многоквартирном доме.

Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана составит **39 342 238, 93** рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 19 594 282,95 рублей;

местных бюджетов – 4 212 000 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме –15 535 955,98 рублей.

Их них:

в 2023 году:

**9 510 383,99** рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 260 737,43 рублей;

местных бюджетов – 1 404 000,0 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме -6 845 646,56 рублей;

в 2024 году:

**2 943 762,45** рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан – 1 293 318,96 рублей;

местных бюджетов – 1 404 000,00 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 246 443,49 рублей;

в 2025 году:

**26 716 400,00** рублей, в том числе средства:

бюджета Республики Татарстан 17 040 226,56 рублей;

местных бюджетов – 1 404 000,00 рублей;

собственников помещений в многоквартирном доме – 8 272 177,38 рублей;

Объем финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов **в 2023 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще­го имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании,  рублей |
| Утепление и ремонт фасада | 9 221 773,61 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проект­ной документации | 190 000,0 |
| Осуществление строительного контроля | 98 610,38 |
| Итого: | **9 510 383,99** |

Объем финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2024 году

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще­го имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании,  рублей |
| Ремонт фасад | 2 785 262,45 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проект­ной документации | 114 000,00 |
| Осуществление строительного контроля | 44 500,00 |
| Итого: | **2 943 762,45 943494,21** |

Объем финансовых средств на проведение капитального

ремонта многоквартирных домов в 2025 году

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще­го имущества в многоквартирных домах | Потребность в финансировании,  рублей |
| Ремонт кровли | 7 352 378 |
| Утепление фасада | 16 790 284 |
| Ремонт сетей газоснабжения | 1 263 738,00 |
| Разработка и проведение государственной экспертизы проект­ной документации | 955 000 |
| Осуществление строительного контроля | 355 000 |
| Итого: | 26 716 400 |

Перечень многоквартирных домов с указанием стоимости проведения капитального ремонта приведен в приложении № 3 к Краткосрочному плану.

VI. Механизм реализации Краткосрочного плана

Реализация настоящего Краткосрочного плана осуществляется Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, управляющими организациями, собственниками помещений, подрядными организа­циями (далее - исполнители Краткосрочного плана).

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан:

формирует и направляет в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее – Министерство) муниципальные краткосрочные (ежегодные) планы реализации Региональной программы;

представляет в Министерство копии нормативных правовых актов и иные до­кументы, подтверждающие выполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки;

перечисляют средства местного бюджета на софинансирование работ по капи­тальному ремонту в порядке, установленном Федеральным законом, и в размере, установленном настоящим Краткосрочным планом, в соответствии с жилищным за­конодательством;

осуществляют функции технического заказчика работ по капитальному ре­монту общего имущества в многоквартирных домах, на основании соглашения (до­говора) с Региональным оператором;

согласовывают акты выполненных работ, акты приемки работ по капитально­му ремонту, за исключением случаев использования средств, не предусмотренных утвержденной сметой расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также в случае ее превышения;

осуществляют контроль целевого использования средств, выделяемых на про­ведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

создают и поддерживают в актуальном состоянии базу данных в целях реали­зации Краткосрочного плана по соответствующему муниципальному образованию в порядке, устанавливаемом Министерством (в том числе данные по площадям жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах);

представляют в Министерство и иным исполнителям Краткосрочного плана документы и сведения, необходимые для формирования отчетов в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Управляющие организации:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту, акты выполненных работ и (или) услуг;

заключают с Региональным оператором договоры (соглашения) на формиро­вание платежных документов и обеспечение ежемесячного начисления и поступле­ния платежей собственников по взносам на капитальный ремонт на счет Региональ­ного оператора;

обеспечивают подготовку проектной документации;

представляют собственникам помещений предложения о сроке начала капи­тального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стои­мости, о порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего иму­щества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением капитального ремонта, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера­ции;

организовывают собрания собственников по вопросам проведения капиталь­ного ремонта многоквартирных домов, а также участвуют в приёме в эксплуатацию многоквартирных домов после капитального ремонта с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов;

хранят дефектные ведомости, проектно-сметную и исполнительную докумен­тацию но капитальному ремонту многоквартирного дома не менее установленного гарантийного срока безаварийной эксплуатации многоквартирного дома и входящих в него инженерных систем.

Собственники помещений:

согласовывают акты обследования, дефектные ведомости на объем работ по капитальному ремонту;

участвуют в осуществлении контроля своевременного и качественного вы­полнения капитального ремонта многоквартирных домов, а также в их приеме в эксплуатацию с правом подписи актов обследования и актов ввода в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом объектов.

Подрядные организации:

обеспечивают выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в сроки, установленные Краткосрочным планом и дого­вором подряда;

формируют акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3;

осуществляют строительный контроль при выполнении работ по капитально­му ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

обеспечивают ввод объекта в эксплуатацию;

выполняют иные работы, предусмотренные договором подряда.

Организации, осуществляющие функции технического заказчика:

осуществляют подготовку и утверждение проектной документации, в том чис­ле сметы;

осуществляют строительный контроль при проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

участвуют в приемке выполненных работ, согласовывают акты выполненных работ;

участвуют в приеме объекта в эксплуатацию, согласовывают акт приема объ­екта в эксплуатацию;

несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

принимают от проектной организации проектно-сметную документацию;

в течение 10 дней с датах подписания акта приемки оказанных услуг (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир­ном доме передают лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом., копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, дого­воров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту) иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов;

осуществляют иные функции технического заказчика, предусмотренные зако­нодательством.

Районные средства массовой информации **–** редакция районнойгазеты «Авыл офыклары» («Сельские горизонты») филиала АО «Татмедиа» осуществляют регулярное освещение хода реализации мероприятий Краткосрочного плана в средствах массовой информации.

Планирование, исполнение, контроль и мониторинг Краткосрочного плана осуществляются в едином информационном продукте «Мониторинг жилищного фонда».

VIII. Порядок отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Отбор подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляются Региональным оператором в порядке, установленном Положением, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016г. №615

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2023-2025 годах | | | | | |
| **Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2023-2025 годах** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирных домов, кв.метров | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан | Количество многоквартирных домов, единиц | | | | | Стоимость капитального ремонта, рублей | | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Всего по 2023-2025 гг:** |  | **9831,9** | **404** |  |  |  | **6** | **6** |  |  |  | **39 170 546,44** | **39 170 546,44** |
| Всего по 2023 году: |  | 2666,9 | 120 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9 510 383,99 | 9 510 383,99 |
| 1 | Рыбно-Слободский муниципальный район | 2666,9 | 120 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9 510 383,99 | 9 510 383,99 |
| Всего по 2024 году: |  | 2666,9 | 120 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 943 762,45 | 2 943 762,45 |
| 1 | Рыбно-Слободский муниципальный район | 2666,9 | 120 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 943 762,45 | 2 943 762,45 |
| Всего по 2025 году: |  | 4498,1 | 164 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 26 716 400,00 | 26 716 400,00 |
| 1 | Рыбно-Слободский муниципальный район | 4498,1 | 164 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 26 716 400,00 | 26 716 400,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | | Приложение № 2 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2022-2025 годах | | | | | | |
| **Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2022-2025 годах**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта - всего | Стоимость видов работ (рублей): | | | Разработка проектной документации и экспертиза на многоквартирные дома | Технадзор | | Утепление фасада | Ремонт крыш | Ремонт сетей газоснабжения | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 2023 год | | | | | | | | | 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Октябрьская, д. 37 | 9 510 383,99 | 9 221 773,61 | - | - | 190000,00 | 98 610,38 | | 2024 год | | | | | | | | | 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Октябрьская, д. 37 | 2943762,45 | 2785262,45 | - | - | 114 000,00 | 44 500,00 | | 2025 год | | | | | | | | | 1 | с. Масловка, ул. Центральная, д. 4 | 6 665 790,00 | 5 920 790,00 | - | 430 000,00 | 230 000,00 | 85 000,00 | | 2 | с. Масловка, ул. Центральная, д. 5 | 7 828 065,00 | 7 024 327,00 | - | 433 738,00 | 270 000,00 | 100 000,00 | | 3 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Октябрьская, д. 25В | 5 781 325,00 | - | 5 486 325,00 | - | 215 000,00 | 80 000.00 | | 4 | пгт.  Рыбная Слобода,  ул. Советская, д.57 | 6 441 220,00 | 3 845 167,00 | 1 866 053,00 | 400 000,00 | 240 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | Приложение №3 к Краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 №1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2020-2022 годах | | | | | | | | | | |
|  | **Перечень** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, на территории Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 2023-2025 годах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД\* | | | Год | | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | | Общая площадь МКД - всего, кв.метров | Площадь помещений МКД, кв.метров | | | | Количество жителей, зарегистри- рованных в МКД на дату утверждения программы, человек | | Способ формирования фонда МКД специальный счет/счет регионального оператора | | Вид ремонта | | Стоимость капитального ремонта, рублей | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.метра общей площади МКД | Плановая дата завершения работ | |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | | всего | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | | итого | | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ\*\*, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  | |
|
| рублей/кв.метр | рублей/кв.метр |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| **2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рыбно-Слободский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Октябрьская, д. 37 | | | 2003 | 2015 | | 0 | 3 | 3 | | 2666,90 | 2397,40 | | 820,5 | | 120 | | Счет регионального оператора | | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | | 9 510 383,99 | | 1260737,43 | 1 404 000,00 | 6 845 646,56 | 3 566,08 | 9 000,00 | **31.12.**  **2023** | |
| **Итого по району** | | | |  |  | |  |  |  | | **2666,90** | **2397,40** | | **820,5** | | **120** | |  | |  | | **9 510 383,99** | | **1260737,43** | **1404 000,00** | **6 845 646,56** | **3 566,08** | **9 000,00** |  | |
| **2024 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рыбно-Слободский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Октябрьская, д. 37 | | | 2003 | 2015 | | Стены из сборно-щитовых панелей | 3 | 3 | | 2 666,90 | 2397,40 | | 820,5 | | 120 | | Счет регионального оператора | | Технадзор, ПСД разработка, Ремонт крыши | | 2 943 762,45 | | 1293318,96 | 1 404 000,00 | 246 443,49 | 1 168,19 | 9 000,00 | **31.12.**  **2024** | |
| **Итого по району** | | | |  |  | |  |  |  | | **2 666,90** | **2397,40** | | **820,5** | | **120** | |  | |  | | 2 943 762,45 | | **1293318,96** | **1 404 000,00** | **246 443,49** | **1 168,19** | **9 000,00** |  | |
| **2025год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рыбно-Слободский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | с. Масловка, ул. Центральная, д. 4 | | | 1975 | 2010 | | Стены из сборно-щитовых панелей | 2 | 2 | | 1 167,90 | 664,30 | | 450,0 | | 52 | | Счет регионального оператора | | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка, | | 6 665 790,00 | | 4251567,27 | 350300,53 | 2063922,2 | 5707,50 | 9 000,00 | **31.12.**  **2025** | |
| 2 | с. Масловка, ул. Центральная, д. 5 | | | 1975 | 2009 | | Стены кирпичные | 2 | 3 | | 1 176,00 | 862,20 | | 502,2 | | 55 | | Счет регионального оператора | | Утепление фасада, Технадзор, ПСД разработка | | 7 828 065,00 | | 4992888,31 | 411380,4 | 2423796,23 | 66565,51 | 9 000,00 | **31.12.**  **2025** | |
| 3 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Октябрьская, д. 25В | | | 1998 | 2013 | | Стены из сборно-щитовых панелей | 4 | 3 | | 2154,2 | 1722 | | 1602 | | 57 | | Счет регионального оператора | | Технадзор, ПСД разработка, ремонт кровли | | 5 781 325,00 | | 3687438,72 | 303820,14 | 1790066,14 | 2683,74 | 9 000,00 | **31.12.2025** | |
| 4 | пгт.  Рыбная Слобода,  ул.  Советская, д.57 | | | 1984 |  | | Стены деревенные | 2 | 1 | | 220,9 | 160 | | 160 | | 13 | | Счет регионального оператора | | Утепление фасада, ремонт кровли, ремонт сетей газоснабжения,  Разработка и | | 6 441 220,00 | | 4108332,26 | 338498,93 | 1994388,81 | 29159,00 | 9 000,00 | **31.12.2025** | |
| **Итого по району** | | | |  |  | |  |  |  | | **4498,1** | **3248,5** | | **1112,4** | | **164** | |  | |  | | **26716400** | | **17040226,56** | **1 404 000,00** | **8272173,38** | **5 939,49** | **9 000,00** |  | |
| **Всего по 2023 - 2025гг.** | | | |  |  | |  |  |  | | **9831,9** | **8043,3** | | **4195,2** | | **404** | |  | |  | | **39170546,44** | | **19 594 282.95** | **4 212 000,00** | **15 364 263,43** | **3 984,03** | **9 000,00** |  | |