-                               
	[image: image1.png]


РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Рыбно-Слободского

муниципального района
Ленина ул., д.48,

пгт. Рыбная Слобода, 422650
	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Балык Бистәсе

муниципаль  районының

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Ленин урамы, 48 нче йорт,

Балык Бистәсе, 422650

	Тел.: (8-84361) 22-113, факс:  (8-84361) 23-012. Е-mail: balyk-bistage@tatar.ru



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	                                         КАРАР


                      28.06.2010                                                                     № 99пи
пгт. Рыбная Слобода

Об утверждении муниципальной Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в Рыбно-Слободском муниципальном районе на 2011-2015 годы

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу энергосбережения и повышения эффективности в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

2. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя Исполнительного

комитета Рыбно-Слободского

муниципального района                                                      Р.Х.Хабибуллин
Утверждена 

постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района

от 28.06.2010 № 99пи
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В РЫБНО-СЛОБОДСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  НА 2011-2015 ГГ.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование 

Программы
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ « ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
в рыбно-слободском  МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

республикИ татарстан  на 2011-2015 гг.»


	Основания для 
разработки 

Программы
	· Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности»

· Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности , направленных на реализацию №261-ФЗ
· Закон Республики Татарстан от 21 октября 1998г. №356-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Татарстан»

	Государствен ный 
заказчик
	Рыбно-Слободский муниципальный район Республики Татарстан



	Разработчики
	· Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан

	Исполнители
	Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, предприятия, организации и учреждения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан.



	Цели и задачи 
Программы

	Целью Программы является реализация эффективного использования ТЭР и других материальных ресурсов при постоянном повышении качества жизни, конкурентоспособности выпускаемой в районе продукции и сохранении природных ресурсов

Задачи Программы:

- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

- совершенствование механизмов финансирования и реализации программ и проектов энергоресурсосбережения;

- создание и использование прогрессивных технологий, техники и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергоресурсопотребления экономики района

	Сроки реализации Программы
	Программа реализуется в течение 2011- 2015 гг.



	Система 

Программных 

Мероприятий
	Основные программные мероприятия:

- мероприятия по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии,воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества;
- мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов;
- мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды, мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий;
- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке воды;
- мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий;
- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче.

- мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;

Информирование руководителей бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

	Система организации контроля за выполнением 

Программы
	Координацию и контроль за реализацией Программы осуществляют Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан

	Источники финансирова ния Программы
	Средства бюджета Республики Татарстан, местного бюджета и другие источники, не запрещенные действующего законодательства 

	Планируемые результаты
	В результате выполнения Программы создается нормативно - правовая база ресурсосбережения, запускаются финансово-экономические механизмы реализации проектов и программ энергоресурсосбережения. Реализуются проекты по внедрению энерго- и ресурсосберегающей техники и технологий, повышается ресурсоэффективность экономики, снижаются выбросы вредных веществ, улучшается экологическая обстановка 


    1.  Характеристика топливно-энергетического комплекса Рыбно-     Слободского территориального образования Республики Татарстан
1.1. Теплоснабжение территориального образования
1.1.1. Основные показатели

1.1.2. Экономические проблемы теплоснабжения территориального образования

1.1.3.Система теплоснабжения территориального образования.

1.1.4.Потребление тепловой энергии

1.2. Водоснабжение территориального образования

1.2.1. Основные показатели
1.2.2. Экономические проблемы водоснабжения территориального образования

1.2.3.Система водоснабжения территориального образования

1.3. Электроснабжение территориального образования

1.3.1. Основные показатели

1.4. Газоснабжение территориального образования

1.4.1. Основные показатели

1.5. Организация бюджетной сферы территориального образования

1.5.1. Краткая характеристика энергопотребляющих бюджетных организаций

1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство территориального образования

1.7. Приборы учета и регулирования энергетических ресурсов территориального образования

1.8. Энергетический баланс территориального образования и потенциал энергосбережения.
   2. Экономические и социальные предпосылки разработки программы

               ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рыбно-Слободский Масломолкомбинат входит в состав ОАО «ВАМИН – Татарстан ». На сегодняшний день на предприятии работает 43 человека. Производственные установки позволяют не снижать объем производимой продукции. Объем промышленной продукции за 2009 год составил 99 млн. рублей.

 На предприятии Филиала ОАО «ВАМИН Татарстан» - «Рыбно-Слободский Масломолкомбинат» в 2006 году принята программа по внедрению энергосберегающих мероприятий на 2006-2010 годы за счет собственных средств предприятия. 

Затраты согласно перечня мероприятий составили 519 тыс. рублей, экономический эффект от мероприятий составил 623,7 тыс. рублей. 
  В 2010 году предусмотрены мероприятия в сумме 253 тыс. рублей и экономический эффект составит 261,3 тыс. рублей, а также программой предусмотрено ряд других мероприятий.

Шумбутский спиртзавод входит в состав ОАО «Татсприртпром». На сегодняшний день завод простаивает по причине отсутствия реализации готовой продукции.  За 2009 год объем произведенной продукции составляет 8,2 тыс. рублей.
На предприятии Филиала ОАО Татспиртпром  «Шумбутский спиртзавод» в 2005 году принята программа по внедрению энергосберегающих мероприятий на 2006-2010 годы за счет собственных средств предприятия. 

Затраты согласно перечня мероприятий составили 1500 тыс. рублей, экономический эффект в сумме 994,5 тыс. рублей. В программу 2006 года входили мероприятия  на сумму 120 тыс. рублей с экономическим эффектом 90,9 тыс. рублей.  В 2010 году предусмотрены мероприятия в сумме 120 тыс. рублей и экономический эффект составит 90 тыс. рублей, а также программой предусмотрено ряд других мероприятий.

ООО «Браин» организован с 1 июня 2006 года на базе ОАО «Янтарь. На предприятии работает 14 человек. Объем производства  продукции за 2009 год составляет 1436 тыс.рублей. Здание предприятия в зимний период отапливалось электроэнергией, в настоящее время здание отапливается газом, имеется счетчик учета потребления теплоэнергии.

Мероприятия, проводимые на предприятии по энергосбережению приводят к экономии денежных средств, которые могут быть использованы для дальнейшего развития производства.
3. Основные цели  и задачи Программы.
Данная программа нацелена на задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических и других материальных ресурсов в реальном секторе экономики, жилищно-коммунальном секторе и бюджетной сфере Рыбно-Слободского муниципального района.      

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики Татарстан   на 2011- 2015 гг. определяет основные направления государственной политики и индикаторы в области эффективного использования ресурсов. В ней разработаны конкретные мероприятия с указанием сроков их выполнения, объемы и источники финансирования. 

     Главными задачами разработки и реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторе экономики,

Запуск механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере экономики муниципального образования,

Внедрение энергоэффективных технологий, конструкционных и материалов, систем управления энергопотреблением, обеспечивающих реализацию потенциала энергосбережения;
Обеспечение точности, достоверности и единства измерений и учета топливно- энергетических ресурсов в процессе потребления.

Задачи Программы:

 создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергосбережения;

 совершенствование механизмов финансирования и реализации программ и проектов энергосбережения и повышения энергоэффективности;

создание и использование прогрессивных техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение эффективности энергоресурсопотребления экономики района.

4. Затраты на реализацию программы и планируемый социально-экономический эффект
Общая площадь сельскохозяйственных угодий района представлена 118,1 тыс. га. сельхозугодий, из них 84,9 тысячи га пашни. В состав АПК входят 94 сельхозформирований. В сельскохозяйственном производстве занято 1862 человека.

В настоящее время все большее распространение получают ресурсосберегающие технологии производства зерновых, основанные на применении комбинированных посевных и почвообрабатывающих комплексов.  На сегодняшний день в районе приобретено:

      1. Посевные комплексы- Хорш-Агро-Союз – 2 шт.

      2. Посевные комплексы- Агратор- 7,3- 2 шт.

      3. Посевные комплексы- ДМС- 602-2 шт.

      4. Посевные комплексы- Барго-5250- 1 шт.

Импортных тракторов разных марок – 15 шт.

    - импортных зерноуборочных комбайнов – 21 шт.

    - кормоуборочных комбайнов марки Ягуар – 3 шт.

    - самоходные косилки 2Маг Дон- 9250» - 7 шт.

Почвообрабатывающая техника зарубежного производства разных марок в количестве 8 шт.

Использование этих высокопроизводительных и малозатратных агрегатов позволяет снизить расход ГСМ в среднем в 1,5- 2 раза.

Использование этих тракторов, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и почвообрабатывающих агрегатов позволяют провести все полевые работы с наименьшими затратами и сокращаются сроки работы на 1,5 раза. 
5. Организационно-экономические механизмы реализации программы
Производственная программа развития МУП «Рыбная Слобода»
Структура программы:

I.         Введение 

II. Цели программы

III. Задачи программы

IV. Финансовое обеспечение программы

I. Введение


Основной деятельностью предприятия является техническое обслуживание, профилактика, неотложный ремонт элементов зданий, систем инженерного оборудования зданий (отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение, включая установки), а также эксплуатация инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства населенного пункта, сбор и доставка бытовых отходов и содержание кладбищ.

            Основные показатели деятельности предприятия.

	Жилой фонд
	Общая площадь
	42,4 тыс.кв.м.

	
	Количество домов
	212

	Водопроводное хозяйство
	Водозаборов
	3 ед.

	
	Тип водозабора
	2-подзем., 1-каптаж

	
	Общая мощность
	3,6 тыс.м3/сут.

	
	Подача воды в сеть
	1,42 тыс.м3/сут.

	
	Обеспеченность
	180  л/сут. на 1 жит.

	
	Дефицит
	Нет

	
	Протяженность в/сетей
	69 км.

	
	Ветхие в/сети
	20 км.

	Канализация
	Мощность ОСК
	0,4 тыс.м3/сут.

	
	Вид очистки
	Биологический

	
	Пропуск сточных вод
	900 м3/сут.

	
	Место сброса
	р.Кама

	
	Протяженность сетей
	5,5 км.

	
	В т.ч. ветхие сети
	0,5 км.

	Теплоэнергетическое хозяйство
	Котельных

Мощн.
	4, топочных – 9

7,36 Гкал/час, 0,58 Гкал/час

	
	На газу
	4, топочных – 9

	
	Количество котлов
	27

	
	Общая мощность
	8,10 т.Гкал/час

	
	Количество ХВО
	Есть

	
	Дефицит тепла
	Нет

	
	Протяженность
	4,8 км.

	
	Ветхих сетей
	1,1 км

	Банно-прачечное хозяйство
	Бани
	1

	
	Помывочных мест
	30

	Дорожно-мостовое хозяйство
	Общая протяженность улиц, проездов
	156 т.м2

	
	В т.ч. асфальтиров.
	96 т.м2

	Автотракторная техника
	Общее количество
	6

	Кладбища
	Количество
	3

	
	Общая площадь
	8

	Полигон ТБО
	Введен в 2001 году
	

	
	Мощность
	62,5 тыс.м3

	
	Количество площадок
	42 ед.

	
	Количество контейнеров
	210 ед.


1. Теплоэнергетика

Предприятие располагает следующими котельными и топочными:

Котельная №1 по ул.Советская – общей мощностью 1,6 Гкал/час, установлены два котла КВ-0,93 мощностью по 0,8 Гкал/час. Расчетная присоединенная нагрузка составляет 0,5 Гкал/час, следовательно имеется резерв 1,1 Гкал/час. Расчетный расход газа составляет 480 тыс.м3 за отопительный период, узел учета природного газа электронный, коммерческий Е-100, СПГ-741. Протяженность тепловых сетей составляет 1,5 км., ветхих нет. Химводоподготовка установлена.

Для улучшения работы котельной необходимо завершить пуско-наладочные работы согласно технического отчета.

Котельная №2 по ул.З.Шаймарданова -  общей мощностью 1,12 Гкал/час, установлены два котла НР-18 мощностью 0,56 Гкал/час. Расчетная присоединенная нагрузка составляет 0,4 Гкал/час, следовательно имеется резерв 0,72 Гкал/час. Расчетный расход газа составляет 400 тыс.м3 за отопительный период, узел учета природного газа электронный, коммерческий ВРСГ-1. Протяженность тепловых сетей составляет 1,9 км., ветхих 0,6 км. Химводоподготовка установлена.

Котельная №3 по ул.60 лет Октября – общей мощностью 3,44 Гкал/час, установлены 4 котла «Факел» мощностью 0,86 Гкал/час. Расчетная присоединенная нагрузка составляет 0,46 Гкал/час, следовательно имеется резерв 2,98 Гкал/час. Расчетный расход газа составляет 600 тыс.м3 за отопительный период, узел учета природного газа электронный, коммерческий СГ-16М-100, «Сириус». Протяженность тепловых сетей составляет 1,2 км., ветхих 0,2 км. Химводоподготовка установлена.

В связи с большим резервом мощности котельной, превышающий присоединенную нагрузку в 7 раз, необходимо рассмотреть вопрос о реконструкции котельной с заменой котлов, на меньшее количество и на более эффективные котлы с КПД не менее 90%.

Котельная по ул.З.Шаймарданова (баня) – установлены 4 котла «Буркхам» мощностью по 0,3 Гкал/час. Расчетный расход газа составляет 50 тыс.м3 за год, узел учета природного газа Е-16. Химводоподготовка установлена.

Топочная к жилому дому №46 по ул.З.Шаймарданова – установлены 2 котла КСГ-80 мощностью по 0,08 Гкал/час. Расчетная присоединенная нагрузка составляет 0,03 Гкал/час. Расчетный расход газа составляет 45 тыс.м3/год, узел учета природного газа G-10 – 2 шт.. Химводоподготовка не установлена. Протяженность тепловых сетей составляет 0,01 км.

Топочная к жилому дому №48 по ул.З.Шаймарданова – установлены 2 котла КСГ-80 мощностью по 0,08 Гкал/час. Расчетная присоединенная нагрузка составляет 0,03 Гкал/час. Расчетный расход газа составляет 46 тыс.м3/год, узел учета природного газа G-10 – 2 шт.. Химводоподготовка не установлена. Протяженность тепловых сетей составляет 0,03 км.

Топочная к жилому дому №42 по ул.З.Шаймарданова – установлены 2 котла КСГ-80 мощностью по 0,08 Гкал/час. Расчетная присоединенная нагрузка составляет 0,03 Гкал/час. Расчетный расход газа составляет 45 тыс.м3/год, узел учета природного газа G-10 – 2 шт. Протяженность тепловых сетей составляет 0,03 км. Химводоподготовка не установлена.

Топочная к жилому дому №44 по ул.З.Шаймарданова – установлены 2 котла КСГ-80 мощностью по 0,08 Гкал/час. Расчетная присоединенная нагрузка составляет 0,03 Гкал/час. Расчетный расход газа составляет 45 тыс.м3/год, узел учета природного газа G-10 – 2 шт. Протяженность тепловых сетей составляет 0,03 км. Химводоподготовка не установлена.

Топочная к жилому дому №78 по ул.З.Шаймарданова – установлены 2 котла «Хопёр» мощностью по 0,08 Гкал/час. Расчетная присоединенная нагрузка составляет 0,03 Гкал/час. Расчетный расход газа составляет 45 тыс.м3/год, узел учета природного газа G-10 – 2 шт. Протяженность тепловых сетей составляет 0,03 км. Химводоподготовка не установлена.

Топочная к жилому дому №31 по ул.Победа – установлены 2 котла КЧМ-5 (7 секционный) мощностью по 0,08 Гкал/час. Расчетная присоединенная нагрузка составляет 0,03 Гкал/час. Расчетный расход газа составляет 40 тыс.м3/год, узел учета природного газа G-10 – 2 шт. Протяженность тепловых сетей составляет 0,03 км. Химводоподготовка не установлена.

Топочная к жилому дому №52 по ул.Восточная – установлен 1 котёл КЧМ-5 (7 секционный) мощностью по 0,04 Гкал/час. Расчетная присоединенная нагрузка составляет 0,014 Гкал/час. Расчетный расход газа составляет 20 тыс.м3/год, узел учета природного газа G-6 – 1 шт. Химводоподготовка не установлена.

II. Цель программы

Теплоэнергетика 

Предлагаемая реконструкция котельных, строительство автономных котельных, тепловых сетей позволит обеспечить  снижение затрат на эксплуатацию и улучшить качество теплоснабжения потребителей.

Себестоимость вырабатываемой 1 Гкал составляет – 1742,32 

утвержденный тариф 1 Гкал – 1041,31руб.

Ожидаемый на 2011 г.- 1437,50
     в том числе:

	
	Существующие
	Ожидаемые

	По топливу (газу) кг
	200
	160

	По электроэнергии (кВт)
	21
	15

	По воде (м3)
	112
	80

	
	
	


б) Снижение потерь тепла

Произведено тепловой энергии в год – 7,8 тыс.Гкал.

Потери составляют – 0,4 т.Гкал или 5% , что соответствует нормативу.

в) Снижение расходов на уменьшение подготовки воды:

- проведение режимно-наладочных работ на тепловых сетях и регулировка 

  установки химводоподготовки.

г) Уменьшение загрязнения окружающей среды, после проведения работ 

    по наладке котлов на полное сгорание тепла.

III. Задачи программы

Планируется реконструкция котельной №3 по ул.60 лет октября с заменой котлов на меньшее количество и на более эффективные котлы с КПД не менее 90%.

Завершить реконструкцию тепловых сетей от котельной №2 по ул.Победа с протяженностью 0,6 км.

Постепенно закрыть котельную №2 переходя на автономные котельные. Для этих целей необходимо строительство 5 автономных котельных. В четырех жилых домах (27 квартир) установлены  индивидуальные котлы.

Замена центробежных сетевых насосов марки 3К9 и 4К9 на импортные типа Wi10.

Установка химводоподготовки в топочных котельных – 7 шт..

Диспетчеризация и автоматизация автономных котельных.

Завершить пуско-наладочные работы согласно технического отчета в котельной №1 по ул.Советская.

Установлены тепловые счетчики в 14-ти жилых домах.
Строительство 3-х автономных котельных к жилым домам №39 по ул.Советская, №7 по ул.60 лет Октября, №4 и 5 по ул.60 лет Октября. ПСД имеется, сметная стоимость 2 млн. рублей. Госэкспертиза имеется.

Экономический эффект

1. Экономия топлива на 1 Гкал – 

Экономия за год = 40х810х1,2 = 38880 кг.

38880х1,2 р.= 46556 р.

2. Экономия электроэнергии –

     Экономия за год = 6 х 24 х 180 дн. = 25920 кВт/ч

      25920 кВт/ч  х  1,44 = 37325 р.

3. Экономия воды –

     Экономия за год =0,32 м3х24ч.х180=1382 .м3
       1382 х 10,50 = 14511 р.

Итого  экономический эффект энергоресурсов в год составляет: 

46556 р. + 37325 р. + 14511 р. = 98392 руб.

Кроме этого при выполнении режимной наладки котлов добиваемся снижения температуры уходящих газов с 3200С до 2200С и концентрации вредных веществ СО и NO при выбросе в атмосферу.

2. Водопроводно-канализационное хозяйство.

I. Введение.

На балансе и на обслуживании предприятия находится 2 подземных водозаборов (7 скважин) и каптаж, подающие хозпитьевую воду потребителям в объеме 1,42 тыс.м3/сут. Протяженность водопроводных сетей 69 км., в том числе нуждаются в замене 20,7 км. Износ водопроводного хозяйства составляет 30%.нерациональные расходы воды достигают значительных размеров и являются одной из основных причин перебоев в водоснабжении р.ц. Рыбная Слобода в летнее время года (во время поливочного сезона). Для бесперебойного обеспечения водой р.ц.Рыбная Слобода разработана проектно-сметная документация на реконструкцию водопроводной сети в н.п. Полянка Рыбно-Слободского района. Сметная стоимость составляет в ценах 2001 г. 1285,45 т.рублей, в ценах 2004 г. 3730,26 т.руб., Госэкспертиза России от 16 февраля 2005 г. имеется.

Из-за несоответствия питьевой воды по ГОСТу (повышенная жесткость до 19 мг/л) скважины подлежат тампонированию в количестве 4 шт. на водозаборе №2, 1 шт. с.Полянка.
По качеству хозпитьевая вода соответствует нормам.

Биологические очистные сооружения канализации, производительностью 0,4 тыс.м3/сутки, принимают сточные воды в объеме 0,90 тыс.м3/сутки. Перегрузка ОСК составляет 2,2 раза. Протяженность канализационных сетей 5,5 км., в т.ч. ветхие сети 0,5 км.

Ведется строительство новых очистных сооружений мощностью 1,4 тыс.м3/сутки.

II. Цели программы.

1. Водоснабжение

	
	
	

	а) уменьшение расходов по электроэнергии кВт/ч / куб.м.
	1,3
	

	б) снижение потерь воды
	5%
	

	в) снижение износа основных фондов, повышение надежности водоснабжения.
	7%
	

	г) увеличение отпуска воды
	18%
	

	д) сокращение численности персонала
	
	

	е) улучшение качества воды
	20%
	


Предлагаемые мероприятия по реконструкции водопроводной сети н.п.Полянка, после строительства водозаборной скважины водопроводная сеть н.п.Полянка отключена от водопроводной сети р.ц.Рыбная Слобода. Реконструкция позволяет ликвидировать дефицит воды, снизить утечки, повысить надежность водоснабжения р.ц. Рыбная Слобода. Тампонирование скважин позволяет улучшить качество питьевой воды и снизить жесткость воды до стандарта.

Ожидаемые изменения показателей по воде:

	
	До внедрения
	После внедрения

	Объем реализации воды, тыс.м3
	376
	443

	Снижение потерь воды. %
	5
	4,7


2. Водоотведение

	
	
	

	а) уменьшение расхода электроэнергии на транспортировку, очистку сточных вод, кВт.ч/м3
	0,64
	

	б) снижение показателей загрязнения, улучшения качества очистки стоков санитарно-эпидемиологической  обстановки.
	2%
	

	в) снижение износа основных фондов, повышение надежности канализования
	6%
	

	г) увеличение объема предоставляемых услуг по канализованию (охват большего числа потребителей)
	18%
	

	д) сокращение численности персонала
	
	


Строительство новых очистных сооружений с сетями позволит довести очистку сточных вод до нормы, требуемой СанПин. 

Ожидаемые изменения показателей по стокам:

	
	До внедрения
	После внедрения

	Объем пропуска сточных вод через ОСК, тыс.м3
	149
	176

	Загруженность ОСК, %
	102
	100


III. Задачи программы.

           1. Водоснабжение.

- Реконструкция водопроводной сети в н.п.Полянка.

- Тампонирование скважин в количестве 4 шт. на водозаборе №2 и 1 шт. 

   н.п. Полянка.

- Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул.Ленина, Почтовая, 

  Крупская, Банковская, Пролетарская, Некрасова, Школьный переулок, 

  Бр.Бакировых.

- Внедрение узлов учета потребления воды на водозаборе №1.

- Замена насосного оборудования на более экономичное.

- Внедрение частотно регулируемого электропривода, устройство плавного 

   пуска насосов.

- Кольцевание водоводов, оптимизация гидравлического режима сетей.

- Автоматизация и диспетчеризация гидротехнических сооружений.

Экономический эффект от внедряемых мероприятий:

1. От снижения утечек, увеличения объема реализации воды:

	
	До внедрения
	После внедрения

	Объем реализации воды, тыс.м3
	376
	443

	Всего расходов по подготовке и транспортировке воды, тыс.руб.
	2934
	2845

	Экономический эффект:
	
	1880 р.


      2. От повышения качества и надежности водоснабжения – улучшение санитарно-экологической обстановки.

2. Водоотведение

- Строительство новых очистных сооружений мощностью 1400 м3/сутки.

- Реконструкция канализационных сетей.

- Строительство новых канализационных коллекторов по ул.Победа, 

Советская, З.Шаймарданова, Пролетарская, Октябрьская.

                  Экономический эффект от внедряемых мероприятий:

1. От увеличения объема стоков пропущенных через ОСК

	
	До внедрения
	После внедрения

	Объем пропуска сточных вод через ОСК, тыс.м3
	149
	176

	Всего расходов по очистке и транспортировке сточной жидкости, тыс.руб.
	1564
	1457

	Загруженность ОСК, %
	102
	100

	Экономический эффект:
	
	3900


2. От повышения загрузки ОСК – улучшение санитарно-экологической 

   обстановки.

6. Государственное управление и контроль за ходом выполнения программы

Программа энергосбережения на  2011-2015 годы разработана отделом территориального развития, где обозначены основные мероприятия, связанные с экономией расходов на энергоносители. 

Бюджетные учреждения района:

  Образование в Рыбно-Слободском муниципальном районе представлено 28 средними, 2 основными и 22 начальными школами, в которых обучается 3753 учащихся. В 25 дошкольных учреждениях занимаются 892 воспитанника.

Образование, как и другие учреждения бюджетной сферы района, имеет программу энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Основными мероприятиями являются оснащение учреждений образования приборами учета водоснабжения затраты, по которым составят 350,0 тыс. рублей при экономическом эффекте в 50,0 тыс. рублей. Замена деревянных оконных блоков, рам и кровли на сумму 1647,0 тыс. рублей, экономический эффект   80,0  тыс. рублей.

И общие затраты, согласно обозначенных мероприятий 2011-2015годы, составят 2,0 тыс. рублей, тогда как экономический эффект должен быть получен в сумме 250,0 тыс. рублей. 

В районе культурное обслуживание население обеспечивает 49 клубных учреждений, 39 библиотек с общим фондом  более 400 тысяч экземпляров книг, 3 музея хранящие в своих фондах 7000 экспонатов, Детская школа искусств с контингентом учащихся 260 человек, 10 киноустановок, 127 памятников истории, культуры и архитектуры.

Общие затраты по мероприятиям составят 478,0 тыс. рублей. 

К объектам социальной защиты в районе относятся два крупных объекта таких, как дом – интернат для престарелых и инвалидов на 25 мест, который открылся в 1997 году в н.п. Корноухово и социальный приют для детей и подростков «Акчарлак» в с. В.Тимерлик.

В приюте при наличии сопутствующих условий могут содержаться 31 воспитанник. В настоящее время проживает 25 детей.

Имея на балансе такие объекты, соответственно, руководство учреждения заинтересовано в экономии энергоносителей.

К объектам здравоохранения в районе относятся 50 ФАПов, ГУЗ «Рыбно-Слободская ЦРБ», 2 врачебных амбулатории (Кутлу-Букашская, Н.Тимерлекская) 
. Основными мероприятиями  по энергосбережению являются установка и замена стеклянных деревянных окон на пластиковые, что приведет к сокращению теплопотерь.  в МБУЗ «Рыбно-Слободской ЦРБ».Годовой экономический эффект составит 60 тыс. рублей. Остальные мероприятия связаны с заменой кровли, заменой счетчиков на более эффективные. Ожидаемый результат от проведенных мероприятий 109 тыс. рублей.
          7. Основные программные мероприятия 
(мероприятий по ЖКХ, бюджетных организаций и на промышленных   предприятиях) 
Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности учреждений культуры на 2011-2015 годы предусмотрена установка узлов учета водоснабжения на этих объектах культуры с затратами 150,0 тыс. рублей и экономическим эффектом 50,0 тыс. рублей. 

Общие затраты по мероприятиям составят 478,0 тыс. рублей. 

Соц. защита

Программа энергосбережения предусматривает ряд мероприятий на 2011-2015 годы на сумму 650 тыс. рублей, тогда как экономический эффект должен составить 230 тыс. рублей. 

Основным мероприятием является замена в 2011 году кровли на сумму 300,0 тыс.рублей, оснащение счетчиками расхода горячей воды в размере 25,0 тыс. рублей.

Также экономное расходование электрической энергии добились за счет замены люминесцентных ламп старой модификации на новые.
Немалое внимание уделяется подготовке специалистов по энергосберегающим технологиям, приобретается методическая литература, проводятся мероприятия культурно – просветительного характера, изготавливается наглядное пособие по рациональному и экономному расходованию энергоресурсов в учреждениях, пропаганда экономного расходования ресурсов.  В 2009 г. произведена замена системы отопления. 

8. Юридические и правовые документы, используемые при разработке и реализации программы
Инвестиционная политика 

Основной целью инвестиций энергосбережения и повышения энергетической эффективности является создание привлекательных условий и эффективных механизмов для вложения капитала в энергосбережение, внедрения высокотехнологичных энергосберегающих проектов в производство.
Основные задачи:

· создание условий для частных инвестиций в проекты по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

· повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов;

·  минимизация рисков для инвесторов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Инвестиционная политика в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна быть направлена на:

1. Использование собственных средств предприятий через создание амортизационного режима, так как необходимо обновление устаревшего производственного оборудования на более современное.

2. Получение предприятиями льготного кредита для приобретения энергосберегающего оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2011-2015 гг.

На первом этапе будут реализованы первоочередные мероприятия, рассчитанные на немедленное получение положительного эффекта, к числу важнейших из них относятся:

мероприятия по инвентаризации, реструктуризации и ликвидации задолженности бюджета, бюджетных организаций и прочих потребителей, в том числе населения, перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса;

переход на реальные договорные отношения в жилищно-коммунальном комплексе;

совершенствование механизмов социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг;

развитие конкурентных отношений в жилищном хозяйстве.

Конечным результатом в бюджетной сфере по энергосбережению и повышения энергоэффективности  является снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов, при обеспечении санитарно-гигиенических требований для обслуживания контингента и работников учреждений.

В сельском хозяйстве и промышленности энергосбережение становится внутренним резервом, позволяющим повысить конкуренто- способность продукции.

Таким образом, реализация программы должна принести существенную экономию материальных энергоресурсов. 

