| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН # ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ # Рыбно-Слободского # муниципального района Ленина ул., д.48, пгт. Рыбная Слобода, 422650 | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Балык Бистәсе муниципаль районының ## БАШКАРМА КОМИТЕТЫ Ленин урамы, 48 нче йорт, Балык Бистәсе, 422650 |
| --- | --- |
| Тел.: (8-84361) 22-113, факс: (8-84361) 23-012. Е-mail: balyk-bistage@tatar.ru |  |

| # ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ## КАРАР |
| --- | --- |

10.09.2013                                                            № 197пи

пгт. Рыбная Слобода

Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы

# Во исполнение Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указа Президента Республики Татарстан от 14.11.2007 N УП-611 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан», и в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан  ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2017 годы  в Рыбно-Слободском муниципальном районе.

# 2.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя Исполнительного

комитета  Рыбно-Слободского

муниципального  района                                                           Р.Х.Хабибуллин

Утверждена

постановлением руководителя Исполнительного комитета

Рыбно-Слободского муниципального района

от 10.09.2013 № 197пи

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  НА 2013-2017  ГОДЫ

в РЫБНО-СЛОБОДСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ

Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 -2017 годы в Рыбно-Слободском муниципальном районе (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | Рыбно-Слободский муниципальный район |
| Основной разработчик Программы | Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района |
| Основные цели Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и собственники помещений, в которых проявили готовность участвовать в региональной программе по переселению граждан, при условии, что орган местного самоуправления обеспечивает выполнение определенных федеральным законом условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства. |
| Основные задачи Программы | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным; снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; |
| Срок реализации Программы | 2013-2017 годы |
| Исполнитель основных мероприятий Программы | Рыбно-Слободский муниципальный район |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 31 149 663,60– рублей; бюджета Республики Татарстан 53 038 616,40– рублей. Общий объем финансирования Программы -84 188 280,0 рублей |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Основные показатели выполнения Программы приведены в приложениях № 1;2;3 к Программе |

# I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одной из задач государственной жилищной политики в Республике Татарстан, направленной на комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающим доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

В настоящей Программе под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Большинство граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

Решению проблемы обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, препятствует отсутствие в бюджетах муниципальных образований средств, достаточных для переселения указанных граждан.

Проблема может быть решена при оказании соответствующей финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) и бюджета Республики Татарстан на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках настоящей Программы.

# II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и   собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в региональной программе по переселению граждан, при условии, что орган местного самоуправления обеспечивает выполнение определенных федеральным законом условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Перечень многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, приведен в приложении № 1 к Программе.

Программа будет реализована в  2013-2017 годах.

# III. Мероприятия Программы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда   производится в соответствии с жилищным законодательством путем предоставления жилого помещения гражданам в рамках Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», которое может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта.

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда  Государственному жилищному фонду необходимо обеспечить в установленном порядке строительство домов, отвечающих условиям, указанным в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков.

Кроме того, на уровне органов государственной власти Республики Татарстан и исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района необходимо обеспечить выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных пунктами статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Реестр переселения граждан по способам переселения приведен в приложении №2

# IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств Фонда и средств бюджета Республики Татарстан. Общие расходы на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят – 84 188 280,0 рублей, в том числе за счет средств Фонда–31 149 663,60   рублей, бюджета Республики Татарстан – 53 038 616,40  рублей.

Объем средств долевого финансирования Программы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда определяется в соответствии с перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, включенных в настоящую Программу, и планируемой стоимости строительства жилых помещений.

# V. Механизм реализации Программы

Государственный заказчик представляет заявки в Фонд для обеспечения долевого финансирования программных мероприятий, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Исполнитель Программы –   Рыбно-Слободский муниципальный район – несет ответственность за реализацию

мероприятий Программы, их конечные результаты, целевое использование выделяемых финансовых средств и обеспечивает:

-разработку и утверждение муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

-выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда,  предусмотренные  статьей 14 Федерального закона  от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

-проведение инвентаризации и последующего мониторинга аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования;

-разработку проектной документации на строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

-ведение отчетности о расходовании средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, и представление ее государственному заказчику Программы;

-контроль за использованием бюджетных средств, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

# VI. Организация управления Программой, контроль и оценка эффективности ее реализации

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик Программы, который в установленные сроки представляет в Фонд отчет о ходе реализации Программы и расходовании финансовых средств Фонда.

В целях формирования отчета государственный заказчик Программы обеспечивает получение необходимых отчетных данных о ходе реализации Программы от Рыбно-Слободского муниципального района

Планируемые показатели выполнения Программы приведены 
в приложении № 3 к настоящей Программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 -2017 годы в Рыбно-Слободском муниципальном районе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Адрес МКД | Документ подтверждающий признание МКД аварийным |  |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |
|  |  | Номер |  | Дата |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  | Всего: | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частная собственность | Муниципальная собственность |  | Частная собственность | Муниципальная собственность |  | за счет средств фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные/дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по Рыбно-Слободскому муниципальному району Республики Татарстан на 2013-2017 годы |  |  |  |  |  | 128 | 128 | 3050,3 | 61 | 52 | 9 | 3050,3 | 2583,1 | 467,2 | 84 188 280,00 | 31 149 663,60 | 53 038 616,40 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2013 год |  |  |  |  |  | 32 | 32 | 676 | 14 | 14 | 0 | 676 | 644,4 | 31,6 | 18 657 600,00 | 6 903 312,00 | 11 754 288,00 | 0 | 0 |
| 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Пер.Школьная, д.13 | 135-ри |  | 26.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 5 | 5 | 108,4 | 3 | 3 | 0 | 108,4 | 108,4 | 0 | 2 991 840,00 | 1 106 980,80 | 1 884 859,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Шаймарданова, д.105 | 135-ри |  | 26.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 16 | 16 | 295,9 | 7 | 7 | 0 | 295,9 | 295,9 | 0 | 8 166 840,00 | 3 021 730,80 | 5 145 109,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Почтовая, д.3 | 135-ри |  | 26.12.2009 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 11 | 11 | 271,7 | 4 | 4 | 0 | 271,7 | 240,1 | 31,6 | 7 498 920,00 | 2 774 600,40 | 4 724 319,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 год |  |  |  |  |  | 21 | 21 | 644 | 14 | 9 | 5 | 644 | 390,2 | 253,8 | 17 774 400,00 | 6 576 528,00 | 11 197 872,00 | 0 | 0 |
| 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Набережная, д.2 | 135-ри |  | 26.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 6 | 6 | 166,9 | 3 | 2 | 1 | 166,9 | 62 | 104,9 | 4 606 440,00 | 1 704 382,80 | 2 902 057,20 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Шаймарданова, д.113 | 135-ри |  | 26.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 10 | 10 | 304,2 | 7 | 5 | 2 | 304,2 | 215,3 | 88,9 | 8 395 920,00 | 3 106 490,40 | 5 289 429,60 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Шаймарданова, д.131 | 135-ри |  | 26.12.2009 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 5 | 5 | 172,9 | 4 | 2 | 2 | 172,9 | 112,9 | 60 | 4 772 040,00 | 1 765 654,80 | 3 006 385,20 |  |  |
|  | Всего по этапу 2015 год |  |  |  |  |  | 17 | 17 | 493,8 | 10 | 9 | 1 | 493,8 | 453,8 | 40 | 13 628 880,00 | 5 042 685,60 | 8 586 194,40 | 0 | 0 |
| 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Заводская, д.11 | 135-ри |  | 26.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 6 | 6 | 144,6 | 3 | 3 | 0 | 144,6 | 144,6 | 0 | 3 990 960,00 | 1 476 655,20 | 2 514 304,80 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Братьев Бакировых, д.31 | 135-ри |  | 26.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 3 | 3 | 163,1 | 4 | 3 | 1 | 163,1 | 123,1 | 40 | 4 501 560,00 | 1 665 577,20 | 2 835 982,80 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Братьев Бакировых, д.29 | 135-ри |  | 26.12.2009 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 8 | 8 | 186,1 | 3 | 3 | 0 | 186,1 | 186,1 | 0 | 5 136 360,00 | 1 900 453,20 | 3 235 906,80 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу на 2016 год |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 794,9 | 15 | 14 | 1 | 794,9 | 758,8 | 36,1 | 21 939 240,00 | 8 117 518,80 | 13 821 721,20 | 0 | 0 |
| 1 | с. Шумбут, ул. Заводская, д.18 | 135-ри |  | 26.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 19 | 19 | 381,4 | 8 | 8 | 0 | 381,4 | 381,4 | 0 | 10 526 640,00 | 3 894 856,80 | 6 631 783,20 | 0 | 0 |
| 2 | с. Шумбут, ул. Советская, д.11 | 135-ри |  | 26.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 21 | 21 | 413,5 | 7 | 6 | 1 | 413,5 | 377,4 | 36,1 | 11 412 600,00 | 4 222 662,00 | 7 189 938,00 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу на 2017 год |  |  |  |  |  | 18 | 18 | 441,6 | 8 | 6 | 2 | 441,6 | 335,9 | 105,7 | 12 188 160,00 | 4 509 619,20 | 7 678 540,80 | 0 | 0 |
| 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Шаймарданова, д.39 | 135-ри |  | 26.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 9 | 9 | 221,1 | 4 | 3 | 1 | 221,1 | 166,7 | 54,4 | 6 102 360,00 | 2 257 873,20 | 3 844 486,80 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Советская, д.57 | 135-ри |  | 26.12.2009 | 01.09.2017 | 01.09.2017 | 9 | 9 | 220,5 | 4 | 3 | 1 | 220,5 | 169,2 | 51,3 | 6 085 800,00 | 2 251 746,00 | 3 834 054,00 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 -2017 годы в Рыбно-Слободском муниципальном районе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |
|  |  | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по Рыбно-Слободскому муниципальному району Республики Татарстан на 2013-2017 годы | 3050,3 | 84 188 280,00 | 0 | 0 | 0 | 3050,3 | 84 188 280,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2013 год | 676 | 18 657 600,00 | 0 | 0 | 0 | 676 | 18 657 600,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Пер.Школьная, д.13 | 108,4 | 2 991 840,00 | 0 | 0 | 0 | 108,4 | 2 991 840,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Шаймарданова, д.105 | 295,9 | 8 166 840,00 | 0 | 0 | 0 | 295,9 | 8 166 840,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Почтовая, д.3 | 271,7 | 7 498 920,00 | 0 | 0 | 0 | 271,7 | 7 498 920,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2014 год | 644 | 17 774 400,00 | 0 | 0 | 0 | 644 | 17 774 400,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Набережная, д.2 | 166,9 | 4 606 440,00 | 0 | 0 | 0 | 166,9 | 4 606 440,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Шаймарданова, д.113 | 304,2 | 8 395 920,00 | 0 | 0 | 0 | 304,2 | 8 395 920,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Шаймарданова, д.131 | 172,9 | 4 772 040,00 | 0 | 0 | 0 | 172,9 | 4 772 040,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу 2015 год | 493,8 | 13 628 880,00 | 0 | 0 | 0 | 493,8 | 13 628 880,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Заводская, д.11 | 144,6 | 3 990 960,00 | 0 | 0 | 0 | 144,6 | 3 990 960,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Братьев Бакировых, д.31 | 163,1 | 4 501 560,00 | 0 | 0 | 0 | 163,1 | 4 501 560,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Братьев Бакировых, д.29 | 186,1 | 5 136 360,00 | 0 | 0 | 0 | 186,1 | 5 136 360,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу на 2016 год | 794,9 | 21 939 240,00 | 0 | 0 | 0 | 794,9 | 21 939 240,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | с. Шумбут, ул. Заводская, д.18 | 381,4 | 10 526 640,00 | 0 | 0 | 0 | 381,4 | 10 526 640,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | с. Шумбут, ул. Советская, д.11 | 413,5 | 11 412 600,00 | 0 | 0 | 0 | 413,5 | 11 412 600,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по этапу на 2017 год | 441,6 | 12 188 160,00 | 0 | 0 | 0 | 441,6 | 12 188 160,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Шаймарданова, д.39 | 221,1 | 6 102 360,00 | 0 | 0 | 0 | 221,1 | 6 102 360,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | пгт. Рыбная Слобода, ул. Советская, д.57 | 220,5 | 6 085 800,00 | 0 | 0 | 0 | 220,5 | 6 085 800,00 | 27 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 -2017 годы в Рыбно-Слободском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Всего | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Всего | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по прграмме Рыбно-Слободского муниципального района: | 676 | 644 | 493,8 | 794,9 | 441,6 | 3050 | 14 | 14 | 10 | 15 | 8 | 61 | 32 | 21 | 17 | 40 | 18 | 128 |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбно-Слободский муниципальный район | 676 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбно-Слободский муниципальный район |  | 644 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  | 493,8 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  | 794,9 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рыбно-Слободский муниципальный район |  |  |  |  | 441,6 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 18 |  |